O'CRYSTAL

EAU MINÉRALE NATURELLE

CAHIER DES CHARGES

Conception, design & développement du portail web et de l'écosystème digital

Site vitrine premium · Espace corporate · Portail B2B / distributeurs

| Maître d'ouvrage | Cristal Waters SARL — marque O'Crystal |
| --- | --- |
| Réalisation / Développeur | Souleymane DIAW |
| Secteur | Production & distribution d'eau minérale naturelle |
| Implantation | Zone Industrielle de Niague — Rufisque, Sénégal |
| Objet du document | Cahier des charges fonctionnel & technique du portail digital |
| Version | 1.0 — Document de référence |
| Date | Août 2026 |
| Confidentialité | Document confidentiel — diffusion restreinte |

Sommaire

| 1. | Contexte et présentation du projet | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objectifs du projet | 4 |
| 3. | Analyse concurrentielle et benchmark | 4 |
| 4. | Cibles, personas et parcours utilisateurs | 5 |
| 5. | Direction artistique et charte graphique web | 6 |
| 6. | Arborescence et architecture de l'information | 7 |
| 7. | Spécifications fonctionnelles détaillées | 8 |
| 8. | Design interactif, motion design et animations | 9 |
| 9. | Architecture, technique et portail d'administration | 11 |
| 10. | Sécurité informatique et conformité | 14 |
| 11. | Performance, SEO et accessibilité | 15 |
| 12. | Méthodologie, planning et phases | 15 |
| 13. | Livrables attendus | 16 |
| 14. | Budget et coût du projet | 16 |
| 15. | Recette et critères d'acceptation | 17 |
| 16. | Maintenance et évolutions futures | 18 |
| 17. | Gouvernance, prérequis et annexes | 18 |

# 1. Contexte et présentation du projet

## 1.1 Présentation de l'entreprise

O'Crystal est une marque d'eau minérale naturelle produite au Sénégal par la société Cristal Waters SARL, dont le site d'embouteillage est situé dans la Zone Industrielle de Niague (Rufisque). L'eau O'Crystal est puisée à la source, au cœur d'une nature préservée, puis naturellement filtrée à travers les roches pour offrir une pureté exceptionnelle et de fines bulles rafraîchissantes.

L'entreprise s'inscrit dans une logique de production à grande échelle et ambitionne de s'imposer comme une référence de qualité sur le marché sénégalais, ouest-africain, puis international. Le positionnement de la marque est clairement premium : élégance, pureté, minéralité équilibrée et savoir-faire local hissé au niveau des standards internationaux.

## 1.2 Fiche d'identité de la marque

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Marque commerciale | O'Crystal |
| Raison sociale | Cristal Waters SARL |
| Signature | « Pureté Naturelle Préservée » |
| Catégorie | Eau minérale naturelle (plate — extension gazeuse envisageable) |
| Origine | Sénégal — Source de Niague, Rufisque |
| Format de référence | 1,5 L (gamme à étendre : 33 cl, 50 cl, 5 L, 10 L, bonbonne 19 L) |
| Minéralité (résidu sec à 180°C) | 320 mg/L — Ca²⁺ 80 · Mg²⁺ 26 · Na⁺ 15 · K⁺ 3 · HCO₃⁻ 210 · SO₄²⁻ 35 · Cl⁻ 14 |
| Valeurs de marque | Pureté · Source préservée · Fraîcheur · Excellence · Fierté sénégalaise |

## 1.3 Univers visuel existant

La marque dispose déjà d'une identité forte, cohérente et haut de gamme, qui devra structurer l'ensemble des choix de design du portail :

- Couleurs : bleu royal profond dominant, rehauts argent/platine, blanc pur, et bleu cristal lumineux issu de l'icône. La marque respire le luxe et la fraîcheur aquatique.

- Icône : une goutte d'eau surmontée de bulles, portant en son cœur un motif « cristal » (rosace de losanges et de perles) — symbole de pureté et de préciosité.

- Logotype : « O'Crystal » en capitales chromées, avec effets de relief argenté et empattements fins, évoquant le raffinement.

- Ornementation : arabesques et volutes d'eau en filigrane argent, motifs floraux stylisés — un registre décoratif « joaillerie de l'eau ».

À retenir pour le web Toute la direction artistique du site doit prolonger fidèlement cet univers « bleu profond & argent liquide » : élégance, transparence, reflets, mouvement de l'eau. Le site doit donner la sensation de tenir une bouteille premium entre les mains.

# 2. Objectifs du projet

## 2.1 Objectif général

Concevoir et développer un portail web premium, cinématique et hautement performant qui positionne O'Crystal comme la marque d'eau minérale la plus désirable et la plus moderne du Sénégal et de la sous-région — en surpassant, en qualité d'expérience, de design et d'animation, les sites de référence nationaux (Kirène) comme internationaux (Evian, Cristaline, San Pellegrino, Perrier, Volvic).

## 2.2 Objectifs détaillés

| # | Objectif | Indicateur de succès (KPI) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Affirmer une image de marque premium et différenciante | Reconnaissance de marque, temps moyen sur le site > 2 min |
| 2 | Offrir une expérience immersive et cinématique supérieure aux concurrents | Taux de rebond < 40 %, scroll-depth moyen > 70 % |
| 3 | Présenter la gamme de produits et la qualité de l'eau | Consultation fiche produit, téléchargement de l'analyse minérale |
| 4 | Générer des contacts commerciaux (B2B, distributeurs, HORECA) | Nombre de demandes qualifiées / mois |
| 5 | Structurer un espace distributeurs / grossistes | Nombre de comptes pro actifs |
| 6 | Optimiser la visibilité (SEO) au Sénégal et à l'international | Positionnement Top 3 sur « eau minérale Sénégal » |
| 7 | Garantir sécurité, conformité et performance de niveau professionnel | Score Lighthouse > 90, conformité RGPD/loi 2008-12 |

## 2.3 Ce que le site NE doit PAS être

- Un site « template » générique et sans âme, reconnaissable comme un thème acheté.

- Un site lourd, lent, saturé d'animations gratuites qui nuisent à la lisibilité ou aux performances mobiles.

- Un site non responsive ou négligeant l'expérience mobile (majoritaire au Sénégal).

- Un site non sécurisé ou non conforme aux réglementations sur les données personnelles.

# 3. Analyse concurrentielle et benchmark

L'analyse suivante fixe le niveau d'exigence. L'objectif n'est pas d'imiter mais de dépasser chacun de ces sites sur ses points forts, tout en corrigeant leurs faiblesses.

## 3.1 Concurrents & références analysés

| Marque | Marché | Points forts à égaler / dépasser | Faiblesses à exploiter |
| --- | --- | --- | --- |
| Kirène | Sénégal (leader) | Ancrage local fort, ISO 22000/HACCP, gamme large, signature de marque | Design daté, peu d'animation, expérience mobile perfectible |
| Evian | International premium | Direction artistique forte, storytelling « nature », immersion | Parfois lourd, chargement lent sur mobile |
| Cristaline | France (volume) | Clarté, accessibilité, informations produits | Peu premium, expérience basique |
| San Pellegrino / Perrier | Premium international | Esthétique luxe, animations 3D, cinématographie du produit | Complexité, peu localisé pour l'Afrique |
| Volvic | International | Univers « volcan/source », pédagogie minéralité | Design conventionnel |

## 3.2 Références de savoir-faire technique et créatif

Le prestataire s'appuiera sur des bibliothèques et banques de référence pour atteindre un niveau d'animation et de design de tout premier plan :

- React Bits (reactbits.dev) : bibliothèque open-source de 165+ composants React animés et personnalisables (effets de texte, arrière-plans animés, micro-interactions), propulsés par GSAP, Framer Motion et Three.js. À utiliser comme base d'inspiration et d'accélération.

- Autres bibliothèques recommandées : Framer Motion, GSAP (+ ScrollTrigger), Three.js / React Three Fiber, Lenis (smooth scroll), Aceternity UI, Magic UI, shadcn/ui, Lottie.

- Banques de médias (phase transitoire) : Pexels, Unsplash, Pixabay, Coverr et Mixkit pour des images et vidéos de haute qualité (eau, sources, nature, gouttes, macro) — en attendant la production des visuels propres à la marque.

Exigence différenciante Là où Kirène propose un site statique et informatif, O'Crystal proposera une expérience cinématique : vidéos d'eau en plein écran, révélations au scroll, effets de fluide et de reflets, transitions liquides entre les pages, et une direction artistique « joaillerie de l'eau » cohérente de bout en bout.

# 4. Cibles, personas et parcours utilisateurs

## 4.1 Cibles principales

| Cible | Attentes | Ce que le site doit lui offrir |
| --- | --- | --- |
| Grand public / consommateur | Confiance, qualité, image de marque, points de vente | Storytelling, preuve de pureté, localisateur de points de vente |
| Distributeurs & grossistes | Tarifs, conditions, logistique, fiabilité | Espace pro, catalogue, demande de partenariat |
| CHR / HORECA (hôtels, restaurants) | Image premium, formats, livraison régulière | Offres pro, contact commercial |
| Institutions / événementiel | Volumes, personnalisation, devis rapides | Formulaire devis, gamme events |
| Presse / partenaires / RH | Informations, RSE, carrières | Espace presse, RSE, recrutement |

## 4.2 Personas représentatifs

### Persona 1 — Awa, 32 ans, consommatrice urbaine (Dakar)

Sensible à la qualité et à l'image, connectée sur mobile, elle veut savoir d'où vient l'eau, ce qu'elle contient et où l'acheter. Parcours attendu : découverte cinématique → confiance (source, minéralité, certifications) → où acheter.

### Persona 2 — M. Diallo, 45 ans, gérant de supérette / grossiste

Il cherche des marges, de la fiabilité d'approvisionnement et un interlocuteur commercial. Parcours attendu : espace distributeur → gamme et conditionnements → demande de partenariat / contact commercial.

### Persona 3 — Responsable achats hôtellerie (CHR)

Il veut une eau premium cohérente avec son établissement, des formats adaptés et une livraison régulière. Parcours attendu : offre CHR → formats → devis.

## 4.3 Principes d'expérience (UX)

- Mobile-first : l'expérience mobile est prioritaire (usage dominant au Sénégal), sans sacrifier la richesse desktop.

- Clarté avant tout : les animations servent la compréhension et l'émotion, jamais l'inverse.

- Trois clics maximum pour atteindre toute information clé (produit, source, contact, points de vente).

- Accessibilité et lisibilité : contrastes conformes, textes lisibles sur fonds bleus, alternatives aux animations.

# 5. Direction artistique et charte graphique web

## 5.1 Palette chromatique

La palette web dérive directement de l'étiquette et de l'icône de la marque. Elle doit être appliquée de façon rigoureuse et cohérente sur l'ensemble du portail.

| Rôle | Couleur | Hex indicatif | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Bleu royal profond | Primaire | #0A1E7A | Fonds, sections héro, en-têtes, aplats de marque |
| Bleu cristal | Secondaire | #2E9FDF | Accents, liens, dégradés d'eau, survols |
| Argent / Platine | Tertiaire | #C7CED8 | Filets, ornements, séparateurs, détails luxe |
| Blanc pur | Neutre clair | #FFFFFF | Textes sur fond sombre, respirations |
| Bleu nuit | Texte | #0C1330 | Corps de texte sur fond clair |
| Or discret | Accent rare | #B8912E | Distinctions, certifications, mentions premium |

Dégradés signature Prévoir des dégradés « aquatiques » du bleu royal profond vers le bleu cristal, avec reflets argentés, pour les fonds héro et les cartes. Éviter les à-plats ternes : l'eau est vivante, lumineuse et en mouvement.

## 5.2 Typographie

Association recommandée (à valider), au service d'un rendu premium et parfaitement lisible sur écran :

- Titres : une serif élégante et contrastée (ex. Playfair Display, Cormorant, Fraunces) OU une sans-serif haut de gamme au caractère fort, pour évoquer le raffinement du logotype chromé.

- Corps de texte : une sans-serif humaniste très lisible (ex. Inter, Manrope, Poppins) pour le confort de lecture.

- Règles : hiérarchie typographique claire (H1→H6), interlignage généreux, chasse maîtrisée, kerning soigné sur les titres, polices chargées en woff2 et self-hosted pour la performance.

## 5.3 Iconographie et ornementation

- Réutiliser l'icône « goutte-cristal » comme signe de marque récurrent (puces, séparateurs, favicons, marqueurs de carte).

- Décliner les arabesques d'eau argentées de l'étiquette en séparateurs de sections et filigranes discrets.

- Jeu d'icônes cohérent, au trait fin, style « line » élégant (pureté, source, fines bulles, recyclage, livraison…).

## 5.4 Traitement de l'image et de la vidéo

- Registre visuel : eau en macro, gouttes, ondes, reflets, sources, nature préservée, verrerie premium, ambiance fraîche et lumineuse.

- Traitement colorimétrique unifié : dominante bleutée, hautes lumières argentées, contraste maîtrisé (LUT/étalonnage cohérent).

- Vidéos d'ambiance en boucle (fond héro), sans son par défaut, compressées et optimisées (voir performance).

## 5.5 Système de design (Design System)

Un design system documenté sera livré pour garantir cohérence et évolutivité :

- Tokens de design : couleurs, typographies, espacements, rayons, ombres, durées et courbes d'animation.

- Composants UI : boutons, cartes, formulaires, navigation, modales, badges, tableaux — tous déclinés en états (repos, survol, actif, focus, désactivé).

- Bibliothèque de composants animés dérivés de React Bits, adaptés à la charte O'Crystal.

- Guide d'usage et grille responsive (breakpoints mobile / tablette / desktop / large).

# 6. Arborescence et architecture de l'information

## 6.1 Structure du site

Arborescence cible du portail (à affiner en atelier de cadrage) :

- Accueil — expérience cinématique, hero vidéo, promesse de marque, accès rapides.

- La Marque — histoire, vision, valeurs, fierté sénégalaise, engagements.

- La Source & la Qualité — origine de l'eau, processus de filtration naturelle, analyse minérale, certifications (ISO/HACCP visées).

- Nos Produits — gamme, formats (33 cl → 19 L), fiches produits, usages.

- Où acheter — localisateur de points de vente, distributeurs, plateformes e-commerce partenaires.

- Espace Professionnels / Distributeurs — offre B2B, CHR, devis, demande de partenariat, connexion espace pro.

- Engagements RSE — environnement, recyclage, communauté, eau et santé.

- Actualités / Blog — événements, hydratation & bien-être, presse.

- Carrières — présentation employeur, offres, candidature spontanée.

- Contact — coordonnées, formulaire, carte, réseaux sociaux.

- Mentions légales · Politique de confidentialité · Gestion des cookies

- Portail d'administration (accès privé) — la « porte » réservée à l'équipe pour gérer médias, actualités et contenus (voir section 9.3).

## 6.2 Navigation

- En-tête fixe (sticky) épuré, translucide sur le hero puis opaque au scroll, avec logo, menu principal et CTA « Devenir distributeur ».

- Méga-menu élégant pour « Nos Produits » (aperçus visuels des formats).

- Pied de page riche : plan du site, contact, réseaux sociaux, newsletter, mentions légales, sélecteur de langue.

- Fil d'Ariane sur les pages profondes, recherche interne, bouton retour haut de page animé.

# 7. Spécifications fonctionnelles détaillées

Chaque page/module est décrit ci-dessous. Priorités : (P0) indispensable au lancement, (P1) important, (P2) évolution.

## 7.1 Page d'accueil — l'expérience signature

- Hero cinématique plein écran (P0) : vidéo d'eau en boucle (goutte, ondes, source) ou scène 3D légère, avec titre animé (effet de révélation/texte liquide), sous-titre « Pureté Naturelle Préservée » et CTA. Fallback image performante sur mobile/connexion lente.

- Bouteille produit en vedette (P0/P1) : visuel de la bouteille avec effet de reflets/rotation au scroll ou au survol (parallax ou 3D).

- Sections révélées au scroll (P0) : la marque, la source, la minéralité, la gamme, les points de vente — chaque section apparaît avec des animations d'entrée (fade/slide/mask reveal) synchronisées au défilement.

- Compteurs / preuves (P1) : chiffres animés (production, points de vente, années), badges de certification.

- Bloc « Où acheter » (P0) et « Devenir distributeur » (P0).

- Newsletter (P1) et accès réseaux sociaux (P0).

## 7.2 La Marque (P0)

- Récit de marque scénarisé (scrollytelling) : origine, vision, fierté sénégalaise, ambition internationale.

- Timeline animée des étapes clés de l'entreprise.

- Galerie / vidéo de présentation.

## 7.3 La Source & la Qualité (P0)

- Schéma animé du parcours de l'eau (source → filtration naturelle → embouteillage à la source).

- Tableau interactif de la composition minérale (Ca, Mg, Na, K, HCO₃, SO₄, Cl, résidu sec).

- Bloc certifications & sécurité alimentaire (ISO 22000 / HACCP visées), avec téléchargement de l'analyse.

- Argumentaire pédagogique « pourquoi cette eau » (équilibre minéral, légèreté, fines bulles).

## 7.4 Nos Produits (P0)

- Grille de la gamme par format, avec visuels premium et animation au survol.

- Fiche produit détaillée : format, contenance, composition, usages, points de vente, visuels à 360° (P1).

- Filtres par format / usage (maison, sport, événementiel, CHR).

## 7.5 Où acheter (P0)

- Localisateur de points de vente sur carte interactive (recherche par ville/quartier, géolocalisation).

- Liste des distributeurs et enseignes partenaires.

- Liens vers les plateformes e-commerce partenaires (marketplaces locales).

## 7.6 Espace Professionnels / Distributeurs (P0)

- Présentation de l'offre B2B : conditions, formats, logistique, avantages partenaires.

- Formulaire « Devenir distributeur » / « Demande de devis » avec qualification (type d'activité, volumes, localisation).

- Espace pro sécurisé (connexion) — évolution P1/P2 : catalogue tarifé, historique, commandes, documents.

- Offre CHR / événementiel dédiée.

## 7.7 RSE, Actualités, Carrières, Contact

- RSE (P1) : engagements environnementaux, recyclage (« Pensez au tri »), actions communautaires.

- Blog / Actualités (P1) : CMS éditorial, catégories, articles, partage social, recherche.

- Carrières (P1) : offres d'emploi, formulaire de candidature avec dépôt de CV.

- Contact (P0) : formulaire, carte, coordonnées de l'usine, réseaux sociaux, horaires.

## 7.8 Fonctions transverses

| Fonction | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Multilingue | Français (par défaut), Anglais ; extensible (Wolof, Arabe) | P0 FR / P1 EN |
| Recherche interne | Recherche de contenu et de produits | P1 |
| Newsletter | Inscription, double opt-in, connexion à un outil d'emailing | P1 |
| Formulaires | Anti-spam, validation, notifications e-mail, stockage sécurisé | P0 |
| Consentement cookies | Bandeau conforme, gestion des préférences | P0 |
| Partage social | Open Graph, cartes Twitter/X, boutons de partage | P1 |
| Mode sombre | Optionnel — l'univers étant déjà sombre/bleu | P2 |
| Chatbot / WhatsApp | Bouton WhatsApp Business (usage courant au Sénégal) | P1 |

# 8. Design interactif, motion design et animations

C'est le principal facteur de différenciation, et l'ambition est claire : livrer l'expérience d'eau minérale la plus spectaculaire et la plus cinématique du marché africain, digne des sites primés à l'international (Awwwards, FWA, CSS Design Awards). Le portail ne doit pas ressembler à un site d'entreprise : il doit se vivre comme un film interactif où l'eau, la lumière et le cristal sont les acteurs principaux.

Niveau d'ambition : ULTIME / CINÉMATIQUE Objectif : viser une nomination « Site of the Day » sur Awwwards. Chaque section doit offrir un « effet waouh » — mouvement de l'eau, reflets d'argent, profondeur, transitions liquides — tout en restant fluide, lisible et rapide. On ne cherche pas seulement à faire mieux que Kirène : on cherche à rivaliser avec les meilleurs sites premium du monde.

## 8.1 Principes de motion design

- Fluidité liquide : courbes d'accélération douces (ease-in-out personnalisés), inertie contrôlée, sensation d'eau.

- Cohérence : durées et courbes standardisées via tokens (ex. 200 ms micro-interactions, 600–900 ms transitions de section).

- Sobriété maîtrisée : l'animation guide le regard et soutient le récit ; jamais de surcharge qui gêne la lecture.

- Performance : animations GPU-friendly (transform/opacity), pas de reflow, respect de prefers-reduced-motion.

## 8.2 Catalogue d'effets attendus

| Type | Effets | Techno indicative |
| --- | --- | --- |
| Intro / chargement | Séquence d'ouverture cinématique, préchargeur avec icône goutte-cristal qui se forme, révélation liquide | GSAP / Framer Motion |
| Hero | Vidéo/scène 3D plein écran, texte à révélation, bulles et particules, parallax de profondeur | Video 4K / Three.js |
| Simulation d'eau | Fluide temps réel, ondulations au survol/curseur, gouttes réactives, surface d'eau animée (shaders) | WebGL / GLSL shaders |
| Scroll cinématique | Séquences pilotées au défilement (scrollytelling), pin/scrub, révélations en cascade, parallax multi-couches | GSAP ScrollTrigger + Lenis |
| Bouteille 3D | Rotation 360° temps réel, reflets et réfraction, étiquette qui s'assemble, flottaison, zoom cristallin | React Three Fiber |
| Texte animé | Split-text, typographie cinétique, dégradés animés, effet chromé/brillant, décodage, morphing | React Bits / GSAP |
| Arrière-plans | Dégradés animés « aurora », ondes fluides, mesh, réseau de particules, reflets d'argent liquide | React Bits / shaders |
| Micro-interactions | Boutons magnétiques, curseur personnalisé « goutte », ripple au clic, feedback tactile, aimantation | Framer Motion |
| Transitions de page | Transitions liquides entre routes, voile bleu, vague qui recouvre l'écran, fondu chromé | Framer Motion / View Transitions |
| Compteurs & data | Chiffres qui s'animent, jauges de minéralité, graphiques révélés progressivement | GSAP / Motion |

## 8.3 Sources d'inspiration et d'accélération

- React Bits (reactbits.dev) : base de composants animés à adapter à la charte (backgrounds, text effects, animations). Installation via CLI (jsrepo).

- Complémentaires : Aceternity UI, Magic UI, GSAP showcase, Awwwards / FWA pour le niveau créatif de référence.

Garde-fou performance Chaque effet doit être budgété : poids JS maîtrisé, lazy-loading des scènes lourdes, désactivation intelligente sur mobile bas de gamme et connexions lentes. La beauté ne doit jamais dégrader les Core Web Vitals.

## 8.4 Séquences cinématiques signature

Chaque grande section du site sera pensée comme une scène de film, avec sa propre mise en scène animée :

- Ouverture : à l'arrivée, une goutte tombe et se transforme en logo O'Crystal ; l'eau se répand et dévoile le hero — une entrée mémorable qui pose immédiatement le niveau premium.

- La Source : un travelling animé au scroll suit l'eau de la source souterraine jusqu'à la bouteille, avec effets de profondeur, lumière filtrée et particules minérales.

- La Bouteille : la bouteille 3D flotte, tourne et capte la lumière ; l'étiquette argentée s'assemble sous les yeux du visiteur, reflets et réfraction en temps réel.

- La Minéralité : les minéraux (Ca, Mg, Na…) apparaissent en animation, chiffres qui montent, jauges qui se remplissent comme de l'eau.

- Les Fines Bulles : un champ de bulles interactif qui réagit au curseur et au défilement, évoquant la fraîcheur et la légèreté.

## 8.5 Transitions et navigation fluide

- Défilement fluide « inertiel » (smooth scroll) sur tout le site, sensation d'eau et de glisse.

- Transitions liquides entre les pages : une vague bleue ou un voile chromé recouvre l'écran puis se retire pour révéler la page suivante — jamais de « coupure » brutale.

- Enchaînements entre sections en fondu, masque ou révélation, pour un récit continu et sans rupture.

- Menu et méga-menu animés avec ouverture fluide, aperçus visuels et micro-mouvements.

- Curseur personnalisé réactif (effet goutte/onde) sur desktop, désactivé proprement sur tactile.

## 8.6 Vidéo, image animée et ambiance

- Usage généreux de la vidéo : vidéos d'ambiance plein écran en boucle (hero et transitions de section), macro d'eau, gouttes, sources, verrerie — pour une atmosphère immersive et sensorielle.

- Vidéos de fond « murales » sur certaines sections, en filigrane derrière le contenu, pour donner vie à la page.

- Micro-animations Lottie (icônes animées : pureté, source, fines bulles, recyclage) légères et vectorielles.

- Ambiance sonore optionnelle et discrète (activable/désactivable par l'utilisateur) : léger son d'eau à l'arrivée, feedbacks subtils — jamais imposé.

- En phase transitoire, sélection de vidéos premium sur Pexels, Coverr, Mixkit ; en phase cible, remplacement par les vidéos propres à la marque, sans refonte.

## 8.7 Références et niveau d'exigence

- Référentiel créatif : sites primés Awwwards / FWA / CSS Design Awards, sites premium d'eaux et de spiritueux haut de gamme, studios de motion design reconnus.

- Objectif qualitatif : que chaque visiteur ait envie de partager le site tant l'expérience est belle et fluide — le site devient lui-même un outil marketing.

En résumé Plus de design, plus d'animation, plus de cinéma, plus de transitions, plus de vidéos : une expérience « ultime » — mais toujours maîtrisée, rapide et au service de l'image O'Crystal.

## 8.8 Gestion des médias (banques d'images & vidéos)

- Phase transitoire : sélection rigoureuse et cohérente d'images/vidéos premium libres de droits (Pexels, Unsplash, Pixabay, Coverr, Mixkit), retraitées colorimétriquement pour l'univers O'Crystal.

- Vérification systématique des licences et des droits d'usage commercial ; traçabilité des sources.

- Phase cible : intégration progressive des visuels propres à la marque (shooting produit, source, usine) sans refonte.

- Optimisation : formats modernes (AVIF/WebP), vidéos en H.264/H.265/WebM, tailles responsives, CDN, lazy-loading, posters.

# 9. Architecture et spécifications techniques

## 9.1 Stack technologique recommandée

La stack vise performance, SEO, richesse d'animation et maintenabilité. Toute alternative équivalente proposée par le prestataire devra être justifiée.

| Couche | Recommandation | Justification |
| --- | --- | --- |
| Framework front | Next.js (React) — App Router, SSR/SSG/ISR | SEO, performance, rendu hybride, écosystème animation |
| Langage | TypeScript | Robustesse, maintenabilité, moins de bugs |
| Styles | Tailwind CSS + design tokens | Rapidité, cohérence, responsive maîtrisé |
| Animations | Framer Motion, GSAP + ScrollTrigger, Lenis | Motion design cinématique, scroll avancé |
| 3D / WebGL | Three.js / React Three Fiber (usage ciblé) | Effets produit et hero immersifs |
| Composants animés | React Bits + shadcn/ui (adaptés à la charte) | Accélération, qualité, personnalisation |
| CMS | Headless : Sanity / Strapi / Payload | Édition autonome, multilingue, API, sécurité |
| Carte | Mapbox / MapLibre / Google Maps | Localisateur de points de vente |
| Formulaires / e-mail | API sécurisée + service transactionnel (Resend/SES) | Fiabilité, délivrabilité, anti-spam |
| Hébergement | Vercel / Netlify, ou VPS + CDN (Cloudflare) | Performance mondiale, edge, HTTPS, DDoS |
| Analytics | Plausible / Matomo (respect vie privée) + GA4 opt. | Mesure conforme et actionnable |

## 9.2 Exigences d'architecture

- Architecture modulaire, composants réutilisables, code typé, documenté et versionné (Git).

- Rendu hybride : SSG/ISR pour les pages de contenu (SEO/vitesse), SSR pour les pages dynamiques.

- API découplée (headless) : le contenu est géré via CMS et consommé par API sécurisée.

- Séparation des environnements : développement, pré-production (staging), production.

- Internationalisation (i18n) native, gestion des routes et contenus par langue.

## 9.3 Portail d'administration (back-office) : médias, actualités et contenus

Le site sera livré avec un portail d'administration complet — la « porte » d'entrée réservée à l'équipe O'Crystal — permettant de gérer l'intégralité des contenus en toute autonomie, sans aucune compétence technique et sans intervention du prestataire au quotidien. C'est l'outil qui garantit la vie du site dans la durée.

### 9.3.1 La « porte » d'administration — accès sécurisé

- Adresse d'accès dédiée et non publique (ex. admin.ocrystal.sn), séparée du site public.

- Connexion sécurisée par identifiant + mot de passe robuste, chiffrée en HTTPS.

- Authentification à double facteur (2FA) obligatoire pour les comptes administrateurs.

- Sessions sécurisées, déconnexion automatique après inactivité, protection contre les tentatives répétées.

- Tableau de bord d'accueil : aperçu des dernières actualités, médias, messages reçus et raccourcis de création.

### 9.3.2 Médiathèque — ajout et gestion des médias

- Ajout d'images et de vidéos par simple glisser-déposer (drag & drop) ou sélection de fichiers.

- Import multiple, barre de progression, prise en charge des formats courants (JPG, PNG, WebP, AVIF, MP4, WebM).

- Optimisation automatique à l'upload : compression, génération des formats web modernes et des tailles responsives, diffusion via CDN.

- Bibliothèque centralisée : recherche, filtres, dossiers/collections, remplacement d'un média sans casser les liens.

- Renseignement du texte alternatif (alt) et des légendes pour l'accessibilité et le SEO.

- Recadrage / points focaux pour un rendu maîtrisé sur tous les écrans.

Vidéos & poids Pour les vidéos d'ambiance (hero), prévoir l'ajout d'une vidéo optimisée + une image d'aperçu (poster). En phase transitoire, l'administrateur pourra aussi référencer des vidéos hébergées (Pexels, ou plateforme vidéo) pour préserver la performance.

### 9.3.3 Actualités & blog — publication de contenus

- Éditeur de contenu visuel (type traitement de texte) : titres, paragraphes, images, vidéos, citations, boutons, liens.

- Création, modification et suppression d'articles d'actualité / de blog.

- Image « à la une », catégories et étiquettes, article mis en avant.

- Brouillon, prévisualisation avant publication, et publication programmée (date/heure).

- Champs SEO par article : titre, méta-description, URL personnalisée, image de partage (Open Graph).

- Gestion multilingue des articles (FR / EN) depuis la même interface.

### 9.3.4 Autres contenus gérables

| Module | Ce que l'administrateur peut faire |
| --- | --- |
| Produits | Ajouter/modifier un format, visuels, composition, description, disponibilité |
| Points de vente | Ajouter/mettre à jour les points de vente et distributeurs sur la carte |
| Pages | Modifier les textes et visuels des pages (accueil, marque, source, RSE…) |
| Carrières | Publier / dépublier des offres d'emploi, consulter les candidatures reçues |
| Messages & demandes | Consulter les formulaires reçus (contact, devis, distributeurs), exporter |
| Newsletter | Consulter les inscrits, exporter, connexion à l'outil d'emailing |
| Bannières & mises en avant | Gérer les encarts promotionnels et annonces temporaires |

### 9.3.5 Rôles, permissions et workflow

- Administrateur : accès total (contenus, médias, utilisateurs, réglages).

- Éditeur : crée et publie des contenus (actualités, médias, produits) sans toucher aux réglages.

- Contributeur : rédige et soumet des contenus, mais la publication est validée par un éditeur/administrateur.

- Workflow de validation (brouillon → relecture → publication), historique des versions et restauration.

- Journal d'activité (qui a modifié quoi et quand) pour la traçabilité.

- Formation de l'équipe et guide d'utilisation du portail d'administration livrés à la mise en ligne.

## 9.4 Compatibilité et responsive

- Responsive complet : mobile (prioritaire), tablette, desktop, très grands écrans.

- Navigateurs cibles : dernières versions de Chrome, Safari, Firefox, Edge, et Chrome/Safari mobile.

- Dégradation gracieuse des animations lourdes sur appareils modestes et connexions lentes (contexte réseau sénégalais).

## 9.5 Qualité, tests et DevOps

- Intégration continue (CI/CD) : build, lint, tests et déploiement automatisés.

- Tests : unitaires (composants critiques), end-to-end (parcours clés), tests d'accessibilité et de performance.

- Revue de code, conventions de nommage, linter/formatter (ESLint/Prettier).

- Monitoring : disponibilité (uptime), erreurs (Sentry), alertes, sauvegardes automatiques.

# 10. Sécurité informatique et conformité

La sécurité est une exigence non négociable, traitée « by design » à toutes les couches. Le prestataire s'engage sur les standards professionnels ci-dessous.

## 10.1 Sécurité applicative (référentiel OWASP)

- Protection contre les vulnérabilités du Top 10 OWASP : injections, XSS, CSRF, SSRF, désérialisation, mauvaises configurations, contrôle d'accès défaillant.

- Validation et assainissement de toutes les entrées (formulaires, API), échappement des sorties.

- Requêtes paramétrées / ORM, jamais de concaténation SQL.

- En-têtes de sécurité HTTP : Content-Security-Policy, HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy.

- Protection anti-bot et anti-spam des formulaires (reCAPTCHA/hCaptcha ou équivalent, rate-limiting).

## 10.2 Chiffrement et infrastructure

- HTTPS/TLS obligatoire sur l'ensemble du site (redirection forcée), certificats valides et renouvellement automatique.

- Chiffrement des données sensibles au repos et en transit ; secrets gérés via variables d'environnement / coffre (jamais dans le code).

- Pare-feu applicatif web (WAF) et protection anti-DDoS (ex. Cloudflare).

- Sauvegardes régulières, chiffrées, testées, avec plan de restauration (PRA).

## 10.3 Authentification & accès (espace pro / back-office)

- Mots de passe hachés (bcrypt/argon2), politique de robustesse, verrouillage après tentatives.

- Authentification à double facteur (2FA) pour l'administration et l'espace distributeur.

- Gestion fine des rôles et permissions (principe du moindre privilège).

- Sessions sécurisées (cookies HttpOnly, Secure, SameSite), expiration et déconnexion.

- Journalisation des accès et actions sensibles (audit trail).

## 10.4 Protection des données personnelles & conformité

- Conformité à la loi sénégalaise n°2008-12 sur la protection des données à caractère personnel (déclaration/enregistrement auprès de la CDP si requis).

- Conformité RGPD pour les visiteurs européens (marché international visé) : base légale, consentement, information.

- Bandeau cookies conforme, gestion granulaire du consentement, registre des traitements.

- Droits des personnes : accès, rectification, suppression ; procédure et contact dédiés.

- Minimisation des données collectées, durées de conservation définies, hébergement conforme.

## 10.5 Maintenance de sécurité

- Mises à jour régulières des dépendances (veille CVE), scan de vulnérabilités automatisé.

- Test d'intrusion (pentest) recommandé avant lancement et périodiquement.

- Plan de réponse aux incidents et procédure de notification en cas de violation de données.

Engagement attendu Le prestataire fournira une note de sécurité décrivant les mesures mises en œuvre à chaque couche (application, données, infrastructure, exploitation) et s'engagera sur un niveau de service (SLA) incluant la sécurité et la disponibilité.

# 11. Performance, SEO et accessibilité

## 11.1 Performance

- Objectif Core Web Vitals « bon » : LCP < 2,5 s, INP < 200 ms, CLS < 0,1 (sur mobile 4G représentatif du Sénégal).

- Score Lighthouse > 90 (Performance, SEO, Bonnes pratiques, Accessibilité).

- Optimisations : code splitting, lazy-loading, images AVIF/WebP responsives, préchargement maîtrisé, CDN, mise en cache.

- Budget de performance défini et surveillé (poids page, JS, médias).

## 11.2 Référencement (SEO)

- SEO technique : rendu SSR/SSG, balises meta, données structurées (Schema.org : Organization, Product, LocalBusiness, FAQ), sitemap.xml, robots.txt, URLs propres, canonical.

- SEO local : fiche Google Business Profile, données LocalBusiness, mots-clés « eau minérale Sénégal / Dakar ».

- SEO sémantique : structure Hn cohérente, contenus optimisés, maillage interne, temps de chargement.

- SEO international : hreflang pour les versions FR/EN, stratégie de contenu multilingue.

- Open Graph et Twitter Cards pour le partage social.

## 11.3 Accessibilité

- Conformité visée WCAG 2.1 niveau AA : contrastes, navigation clavier, focus visibles, textes alternatifs, ARIA.

- Respect de prefers-reduced-motion : alternative sobre pour les utilisateurs sensibles aux animations.

- Structure sémantique HTML, compatibilité lecteurs d'écran.

# 12. Méthodologie, planning et phases

## 12.1 Approche

Approche itérative et collaborative, avec points de validation à chaque jalon. Le prestataire proposera un rétroplanning détaillé lors du cadrage.

## 12.2 Phases prévisionnelles

| Phase | Contenu | Livrables | Durée indic. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cadrage & UX | Ateliers, arborescence, personas, wireframes, spécifications | Backlog, wireframes, specs validées | 2–3 sem. |
| 2. Direction artistique | Maquettes UI, design system, motion design de référence | Maquettes HD, design system, protos animés | 3–4 sem. |
| 3. Développement | Intégration, animations, CMS, back-office, fonctionnalités | Site en staging, back-office | 6–10 sem. |
| 4. Contenus & médias | Intégration textes, images, vidéos, SEO on-page | Contenus intégrés | en parallèle |
| 5. Recette & sécurité | Tests, corrections, perf, sécurité, accessibilité | PV de recette, note de sécurité | 2 sem. |
| 6. Mise en ligne | Déploiement, DNS, monitoring, formation | Site en production, documentation, formation | 1 sem. |
| 7. Garantie & suivi | Corrections, ajustements, optimisations | Rapport de suivi | 1–3 mois |

Estimation globale indicative Un portail de ce niveau d'exigence se réalise généralement en 3 à 5 mois selon le périmètre retenu (P0 seul vs. P0+P1) et la disponibilité des contenus. Le lancement peut se faire en deux temps : une V1 vitrine premium, puis l'ouverture de l'espace pro/e-commerce.

# 13. Livrables attendus

- Cahier de conception : arborescence, wireframes, spécifications fonctionnelles validées.

- Maquettes graphiques haute-fidélité (desktop + mobile) et prototype interactif animé.

- Design system documenté (tokens, composants, guidelines).

- Site web complet, responsive, animé, optimisé et sécurisé, déployé en production.

- Back-office headless configuré + comptes et rôles.

- Code source livré et versionné (dépôt Git), documentation technique.

- Note de sécurité et de conformité (RGPD / loi 2008-12).

- Documentation d'exploitation + formation de l'équipe (gestion de contenu).

- Rapport SEO/performance initial (Lighthouse, Core Web Vitals).

# 14. Budget et coût du projet

Cette section présente une estimation chiffrée du projet, préparée avec le développeur Souleymane DIAW. Les montants sont donnés en francs CFA (FCFA / XOF), à titre indicatif, et seront confirmés par un devis formel selon le périmètre définitif retenu.

## 14.1 Coût par formule

Trois formules sont proposées, de la version vitrine premium à l'expérience cinématique ultime :

| Formule | Périmètre | Coût estimé (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Essentielle | Site vitrine premium (P0), design soigné, animations de base, CMS, portail admin simple | 2 500 000 – 3 500 000 |
| Premium (recommandée) | P0 + P1 : portail d'administration complet, animations avancées, 3D produit, SEO, multilingue | 5 000 000 – 8 000 000 |
| Ultime / Cinématique | Expérience « Awwwards » : WebGL/shaders, 3D poussée, scrollytelling, + espace pro / e-commerce (P2) | 9 000 000 – 15 000 000 |

Recommandation La formule Premium offre le meilleur rapport impact / investissement : elle inclut le portail d'administration complet (médias & actualités), les animations avancées et le socle technique premium, pour un budget maîtrisé. La formule Ultime peut être atteinte en 2ᵉ phase, une fois le site lancé et rentabilisé.

## 14.2 Détail du coût — Formule Premium

| Poste | Contenu | Coût (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Cadrage & UX | Ateliers, arborescence, wireframes, spécifications | 500 000 |
| Design & direction artistique | Maquettes HD, design system, identité web | 1 200 000 |
| Développement | Intégration, CMS, portail admin, fonctionnalités | 2 500 000 |
| Animations & 3D | Motion design avancé, WebGL, bouteille 3D, transitions | 900 000 |
| Sécurité & conformité | Durcissement, RGPD/loi 2008-12, tests | 500 000 |
| Contenus & médias | Intégration, retouche, SEO on-page | 500 000 |
| Recette, mise en ligne, formation | Tests, déploiement, documentation, formation | 400 000 |
| TOTAL INDICATIF | Formule Premium (P0 + P1) | ≈ 6 500 000 |

Soit environ 6,5 millions FCFA (≈ 9 900 €) pour la formule recommandée. Ce montant est un ordre de grandeur : le devis final dépendra du périmètre exact, du nombre de pages, du niveau d'animation et des délais.

## 14.3 Coûts récurrents à prévoir

| Poste | Fréquence | Coût estimé (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Nom de domaine (.sn / .com) | Annuel | 15 000 – 30 000 |
| Hébergement + CDN + certificat SSL | Annuel | 120 000 – 600 000 |
| Maintenance & sécurité (TMA) | Mensuel ou forfait | 100 000 – 300 000 / mois |
| Licences éventuelles (CMS, carto, analytics) | Annuel | Variable |
| Production de contenus propres (shooting) | Ponctuel | 500 000 – 2 000 000 |

## 14.4 Modalités de paiement (proposition)

- 30 % à la commande (lancement du cadrage et de la direction artistique).

- 40 % à la validation des maquettes et au démarrage du développement.

- 30 % à la livraison et à la mise en ligne.

- Contrat de maintenance (TMA) à part, mensuel ou annuel.

Note importante Ces montants sont des estimations indicatives destinées à cadrer le budget ; ils ne constituent pas un devis contractuel. Le coût définitif fera l'objet d'un devis détaillé et signé par le développeur Souleymane DIAW, en fonction du périmètre retenu.

# 15. Recette et critères d'acceptation

Le site sera réceptionné sur la base des critères mesurables suivants :

| Domaine | Critère d'acceptation |
| --- | --- |
| Fonctionnel | Toutes les fonctionnalités P0 opérationnelles et conformes aux spécifications |
| Design | Conformité stricte aux maquettes et à la charte O'Crystal |
| Animation | Fluidité, cohérence, respect du budget performance, prefers-reduced-motion |
| Responsive | Rendu parfait mobile / tablette / desktop sur navigateurs cibles |
| Performance | Lighthouse > 90 ; Core Web Vitals « bon » sur mobile 4G |
| SEO | Balisage, données structurées, sitemap, hreflang en place |
| Sécurité | En-têtes, HTTPS, OWASP, note de sécurité fournie, aucune vulnérabilité critique |
| Accessibilité | WCAG 2.1 AA sur les parcours clés |
| Conformité | Cookies, mentions légales, politique de confidentialité conformes |
| Back-office | Édition autonome des contenus démontrée en formation |

# 16. Maintenance et évolutions futures

## 16.1 Maintenance

- TMA (Tierce Maintenance Applicative) : corrective, préventive, évolutive.

- Mises à jour de sécurité et de dépendances, sauvegardes, monitoring, disponibilité (SLA).

## 16.2 Évolutions envisagées (roadmap)

- Espace distributeur complet : catalogue tarifé, commandes en ligne B2B, suivi logistique.

- E-commerce B2C direct ou intégration marketplaces (paiement mobile : Wave, Orange Money).

- Programme de fidélité / QR code sur bouteille menant à des expériences digitales.

- Extension de gamme (eau gazeuse « fines bulles », formats événementiels personnalisés).

- Application mobile ou PWA, espace nutrition/hydratation.

- Production des visuels propres à la marque remplaçant progressivement les banques d'images.

# 17. Gouvernance, prérequis et annexes

## 17.1 Attentes vis-à-vis du prestataire

- Portfolio démontrant une maîtrise du motion design et des sites premium (références Awwwards/FWA appréciées).

- Compétences réunies : direction artistique, UX/UI, développement front avancé (React/Next), animation (GSAP/Framer/Three.js), sécurité et SEO.

- Méthodologie claire, points de validation réguliers, transparence sur les choix techniques.

- Transfert de compétences et propriété du code au client (pas de dépendance verrouillée).

## 17.2 Éléments fournis par O'Crystal

- Logo et déclinaisons (fichiers vectoriels .ai / .eps / .pdf).

- Charte de marque, étiquette, icône officielle, palette de référence.

- Composition minérale et informations produits, coordonnées, réseaux sociaux.

- Textes et contenus initiaux (ou brief pour rédaction/copywriting).

## 17.3 Réponses attendues (offre du prestataire)

- Compréhension du besoin et parti-pris créatif (note d'intention).

- Proposition technique détaillée et justifiée (stack, architecture, sécurité).

- Maquette ou piste créative de la page d'accueil (fortement appréciée).

- Planning détaillé et équipe dédiée.

- Devis ventilé par poste et modalités de maintenance.

- Références et portfolio.

O'CRYSTAL — Pureté Naturelle Préservée

Cristal Waters SARL · Zone Industrielle de Niague · Rufisque, Sénégal · Réalisation : Souleymane DIAW · Document confidentiel — Version 1.0 — Août 2026